# KIT PRO-LIMP DE HISTORIA Y CONTROL

Este documento define la estructura profesional para mantener un registro técnico completo del proyecto PRO-LIMP en GitHub. Permite rastrear errores, decisiones y avances sin depender de la memoria local.

## 1) Estructura fija del repositorio

/docs/                  → Bitácoras y contextos diarios
/CHANGELOG.md           → Registro cronológico de cambios
/.github/ISSUE_TEMPLATE → Plantillas de incidencias
/.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md → Plantilla para documentar cambios importantes

## 2) Plantilla de bitácora técnica (para cada día)

Guárdala como /docs/_plantilla_contexto.md y duplícala para cada nueva sesión de trabajo.

# CONTEXTO — {{FECHA}}
## Objetivo del día
- 

## Errores detectados
- 

## Causas probables
- 

## Soluciones aplicadas (comandos exactos)
```powershell
# pega aquí comandos reales
```

## Pendientes (next step)
- 

## Decisiones y por qué
- 

## Evidencias (enlaces a commits, issues)
-

## 3) CHANGELOG (resumen cronológico de cambios)

# CHANGELOG
## 2025-11-12
- Servidor FastMCP local funcionando.
- Integración Colab ↔ GitHub establecida.
- Añadida bitácora técnica en /docs.

## 4) Plantillas de Issues (errores y tareas)

Estas plantillas ayudan a documentar errores o tareas en GitHub de forma profesional.

BUG_REPORT.MD

---
name: Bug
about: Reportar un problema claro y reproducible
labels: bug
---

**Resumen del bug**
(qué pasa vs qué esperabas)

**Pasos para reproducir**
1. 
2. 
3. 

**Salida o Logs**
```
(pega aquí)
```

**Solución intentada**
- 

**Contexto**
- Windows/Colab, versiones...

TAREA.MD

---
name: Tarea
about: Trabajo a realizar con criterio de “hecho”
labels: task
---

**Qué hay que hacer**
- 

**Criterios de aceptación (“hecho” cuando…)**
- 

**Notas**
-

## 5) Plantilla para Pull Requests (documentar cambios grandes)

## Qué cambia
- 

## Por qué
- 

## Cómo se probó
```
(comandos/salidas)
```

## Checklist
- [ ] Actualicé /docs y CHANGELOG
- [ ] Referencié issues (#)

## 6) Flujo de trabajo recomendado

1. Abre un issue (por ejemplo: “Bug: fastmcp tool falla”).
2. Trabaja en Colab o localmente → commits pequeños y claros.
3. Actualiza /docs/contexto AAAA-MM-DD.md y /CHANGELOG.md.
4. Cierra el issue enlazando el commit (“Fixes #12”).
5. Si el cambio es grande: haz un PR a ti mismo para documentarlo.

## 7) Comandos PowerShell para crear estructura

cd C:\Users\rubenurbano\colab-pro-limp
mkdir .github\ISSUE_TEMPLATE -Force
ni .github\PULL_REQUEST_TEMPLATE.md -ItemType File
ni CHANGELOG.md -ItemType File
mkdir docs -Force
ni docs\_plantilla_contexto.md -ItemType File
ni .github\ISSUE_TEMPLATE\bug_report.md -ItemType File
ni .github\ISSUE_TEMPLATE\tarea.md -ItemType File
git add .
git commit -m "Kit de documentación: plantillas de issues/PR, CHANGELOG y plantilla de contexto"
git push

# BITÁCORA TÉCNICA – 12/11/2025

## Objetivo del día

Configurar y ejecutar un servidor FastMCP completamente funcional dentro del entorno local de Rubén, 
usando un entorno virtual Python y GitHub para control de versiones. Además, establecer Google Colab 
como entorno oficial de experimentación, integrado con GitHub.

## Errores detectados

1. Error 'NameError: name true is not defined' por uso de 'true' en minúsculas en configuración JSON.
2. Error 'ImportError: cannot import name tool' debido a cambios en la API de fastmcp 2.13.0.2.
3. Error 'AttributeError: module fastmcp.tools has no attribute register' al usar decorador desactualizado.
4. Error 'TypeError: module object is not callable' por mal uso de fastmcp.tools.tool.
5. Error 'FastMCP object has no attribute tools' — se resolvió usando registro directo en el constructor.
6. Error al copiar archivo de contexto por inexistencia de carpeta docs.

## Causas probables

- Cambios en la estructura interna de FastMCP entre versiones (decoradores y registro de herramientas).
- Sintaxis incorrecta por confusión entre true/True.
- Falta de carpeta docs en el repositorio local.

## Soluciones aplicadas (comandos exactos)

```powershell
# Clonar el repositorio
git clone https://github.com/rubenurbano/colab-pro-limp.git

# Crear entorno virtual y activarlo
cd colab-pro-limp\servers
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# Ejecutar servidor
python server_fastmcp.py

# Crear carpeta docs y subir contexto
mkdir C:\Users\rubenurbano\colab-pro-limp\docs
copy "C:\Users\rubenurbano\contextos\contexto 12-11-2025.txt" "C:\Users\rubenurbano\colab-pro-limp\docs\contexto 12-11-2025.md"
git add .
git commit -m "Agregado archivo de contexto 12-11-2025 como bitácora técnica"
git push
```

## Decisiones y justificación

- Google Colab se adopta como entorno de desarrollo principal por su facilidad y conexión directa con GitHub.
- PowerShell se mantiene para entorno local y pruebas de servidor MCP.
- Se formaliza el uso de docs/contexto-AAAA-MM-DD.md como archivo de contexto diario oficial.

## Pendientes

- Probar conexión de FastMCP local con Gemini CLI y ChatGPT (modo MCP).
- Añadir documentación README.md específica para FastMCP en el repositorio.
- Crear script automatizado de creación de contexto diario.

## Evidencias

- Servidor FastMCP funcionando correctamente en localhost.
- Commit confirmado en GitHub con ID 9563a65.
- Capturas de pantalla en Colab y PowerShell mostrando la ejecución correcta.